# 核电领域「知识三元组 + 参数定值表」POC 实施方案

面向公开资料验证的流水线设计 · 可平移至内网生产环境

# 一、背景、目标与验收标准

## 1.1 要解决的问题

核电技术文档（系统设计手册、运行规程、定值清单）数量大、口径杂、跨文档引用多，全文检索难以回答“某故障的全部因果链”“某参数在两种工况下的定值差异”这类结构化问题。

知识图谱把散落在叙述文本与表格中的事实抽成统一的（主语—关系—宾语）三元组和参数定值记录，使跨文档一致性校验、反向诊断、多跳追溯成为可能。

本 POC 的目标不是产出真实数据，而是验证：在给定文档形态下，LLM 抽取 + 规则后处理能否稳定达到可用的质量水平。

## 1.2 合规前提（务必先做）

核电文档的保密管理通常非常严格，把文档导出到外网这个动作本身就可能有合规风险，即使文档本身不是涉密级别。正式启动前须与文档所有方 / 保密部门确认。

更稳妥的做法：POC 用公开资料替代真实文档。流程、prompt、质检逻辑完全一样；公开替代品包括：

| 类型 | 推荐来源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 大学教材 | 《核电厂系统与设备》类公开教材（西安交大、清华版） | 长篇叙述性文本的三元组抽取 |
| 公开标准 | GB/T 系列（如 GB/T 12727）等国标 / 行标 | 规程逻辑 + 参数限值表 |
| 国际报告 | IAEA 公开技术报告（NS-G 系列，官网免费下载） | 补充国际口径的表述多样性 |
| 公开章节 | 核电厂官网的系统介绍、FSAR 公开章节 | 真实工程表述风格的样本 |

## 1.3 量化验收标准

| 目标 | 量化标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 三元组抽取质量 | 对金标准集：准确率 P ≥ 85%，召回率 R ≥ 75% | 基于 NLI 校验 + 人工核对 |
| 定值表抽取质量 | 字段级准确率 ≥ 95%，行召回率 ≥ 90% | 逐字段比对 |
| 图谱可用性 | 10 个典型问题查询 ≥ 7 个能正确回答 | 期末考 |
| 可平移性 | 流水线不依赖特定文档格式，换文档只需重跑 | 配置驱动 |

内置演示数据上的实跑结果：三元组 P=0.977 / R=0.913 / F1=0.944；定值表字段准确率=0.977、行召回率=1.000；10 个验证查询全部返回预期结果。（详见 outputs/report.md）

# 二、整体架构

| 步骤 | 环节 | 关键产物 |
| --- | --- | --- |
| ① | 文档准备：3~5 份资料 + 1 份人工标注金标准 | 金标准集、术语表 v1 |
| ② | 解析切分：结构化 chunk，表格独立成块 | chunks.jsonl |
| ③ | 本体设计：实体类型 + 关系类型 + 定值 schema | ontology.yaml |
| ④ | LLM 抽取：JSON 约束输出，一次一个 chunk | raw_triples / raw_setpoints |
| ⑤ | 后处理：Schema 校验 + 归一 + 数值校验 + NLI | triples / setpoints |
| ⑥ | 质量闭环：金标准评估 + 分桶分析 + 人工抽检 | report.md |
| ⑦ | 图谱构建：JSONL → Neo4j + 定值表入库 + 验证查询 | nodes / edges / graph.cypher |

# 三、数据准备与金标准

选 3~5 份文档，覆盖三种不同“文档性格”，验证才有代表性：

| 文档角色 | 典型公开替代品 | 验证什么 |
| --- | --- | --- |
| 系统描述类（长篇叙述） | 教材某一章（如蒸汽发生器 / 一回路系统） | 叙述文本中的三元组抽取 |
| 规程 / 导则类（步骤 + 条件） | 运行导则或国标的操作部分 | 流程类关系：触发、前置、执行 |
| 参数 / 定值类（表格密集） | 国标限值表、教材参数表 | 表格抽取 + 正文定值融合 |

金标准：从其中 1 份文档选 2~3 章（5000~10000 字）人工全量标注，本工程内置 46 条三元组 + 7 条定值记录作为起步集。这一步不能省——它是唯一的质量标尺。标注口径见《金标准标注规范》。

# 四、本体设计（POC 核心交付物）

## 4.1 实体类型（12 类）

| 类型 | 英文标识 | 示例 | 可视化配色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电厂/机组 | Plant | 某核电厂1号机组、岭澳核电站1号机组 | #7B8794 |
| 系统 | System | 反应堆冷却剂系统、辅助给水系统、余热排出系统 | #2E5AAC |
| 子系统 | SubSystem | 化学与容积控制系统 | #4F7FD4 |
| 设备 | Equipment | 蒸汽发生器、主泵、稳压器 | #2E8B57 |
| 部件 | Component | 传热管束、管板、主泵密封 | #6FBF82 |
| 参数 | Parameter | 一回路压力、蒸汽发生器液位、堆芯出口温度 | #E8892B |
| 定值 | Setpoint | 压力高高定值、液位低低定值 | #D64545 |
| 工况模式 | PlantMode | 功率运行、冷停堆、热停堆 | #9AA5B1 |
| 故障/异常 | FaultMode | 传热管破裂、泵密封泄漏、应力腐蚀裂纹 | #8E5BC7 |
| 事件/瞬态 | Event | SGTR、LOCA、失去厂外电源 | #B07CD6 |
| 规程/文档 | Procedure | SGTR处置导则、报警响应规程 | #C9A227 |
| 操作动作 | Action | 隔离故障蒸汽发生器、投入辅助给水、投入稳压器喷淋阀 | #26A69A |

## 4.2 关系类型（16 种）

| 关系 | 中文名 | 定义摘要 |
| --- | --- | --- |
| PART_OF | 组成/隶属 | 主语是宾语的组成部分、设备成员或子系统隶属对象。对象通常是 System/SubSystem/Equipment。 |
| LOCATED_IN | 空间位置 | 主语被物理容纳、安装于宾语所指的空间或构筑物内。 |
| HAS_FUNCTION | 功能职责 | 主语（设备/系统）的固有功能或职责是宾语所述的功能描述。宾语一般为动宾短语，不强行归入其它实体类型时归入 Action … |
| MONITORS | 参数监测 | 参数主语用于监测、表征宾语（系统/设备）的运行状态。 |
| HAS_SETPOINT | 参数关联定值 | 参数主语关联到其整定值（Setpoint）。 |
| TRIGGERS | 触发 | 主语（通常是“参数越限状态”或 Setpoint）触发宾语（报警信号/动作/事件）。 |
| OCCURS_IN | 故障发生位置 | 故障/失效发生在宾语所指的设备或部件上。主语必须是 FaultMode。 |
| CAUSED_BY | 故障原因 | 主语（故障/事件）的原因或机理是宾语。 |
| HAS_SYMPTOM | 故障表现 | 主语（故障/事件）的可观测征兆或表征现象。 |
| HAS_CONSEQUENCE | 故障后果 | 主语（故障/事件）进一步发展造成的后果或影响。 |
| MITIGATED_BY | 故障处置 | 主语（故障/事件）通过宾语所述的操作动作、系统或规程得到缓解/处置。 |
| PRECONDITION_OF | 前置条件 | 主语所述的条件成立是执行宾语（动作/后续步骤）的先决条件。 |
| STEP_OF | 规程包含步骤 | 主语（操作动作/步骤）是宾语（规程/文档）的组成步骤。 |
| APPLIES_TO | 适用对象 | 主语（规程/文档/定值）适用于宾语所指的对象（系统/设备/工况）。 |
| REDUNDANT_WITH | 冗余关系 | 主语与宾语在功能上互为冗余/备用，任一台可代替另一台完成任务。 |
| DEFINED_IN | 引用出处 | 主语（定值/术语/技术事实）的定义或规定出自宾语（规程/文档）。 |

每种关系的完整定义、正反例与易混淆点见《关系类型抽取定义手册》。

## 4.3 定值表 schema

{
  "param_id": "RCS-PT-001",        // 内部编号：系统代号-参数代号-三位序号
  "param_name": "一回路压力",
  "param_name_en": "RCS Pressure",
  "system": "反应堆冷却剂系统",
  "equipment": "稳压器",
  "unit": "MPa",
  "normal_range": {"min": 15.2, "max": 15.7},
  "alarms": [
    {"level": "低低", "value": 13.9, "action": "紧急停堆"},
    {"level": "高",   "value": 16.2, "action": "报警"},
    {"level": "高高", "value": 16.5, "action": "安全阀动作"}
  ],
  "applicable_mode": "功率运行",
  "source": {"doc": "xxx.pdf", "page": 45, "section": "3.2.1", "evidence": "原文逐字片段"},
  "version": "v1.0",
  "confidence": 0.95
}

# 五、解析与切分

工具：MinerU（中文 PDF 表格还原最好）→ Markdown；Word 用 pandoc。

按标题层级切分，每个 chunk 带完整标题路径，如：[第三章 蒸汽发生器 > 3.2 主要参数 > 3.2.1 设计压力]。

表格永远独立成 chunk，不与正文混合，并附上表格前的说明文字作为上下文。

chunk 长度 800~1500 字，超出按段落二次切分。

元数据：doc_id / page / section_path / chunk_type / security_level。

# 六、LLM 抽取

## 6.1 工程要点

用支持 JSON mode / structured output 的 API（DeepSeek、GPT-4o 都支持），避免解析失败。

temperature = 0（或极低），保证同一段文本重复运行结果可复现。

一次只喂一个 chunk，不合并，保证 evidence 可溯源到具体章节。

每条三元组必须给出逐字摘录的 evidence —— 这是后面 NLI 校验能起作用的前提。

16 种关系一次给全效果尚可；召回率上不去时改两遍式：第一遍只抽实体，第二遍针对已知实体对抽关系。

## 6.2 提示词的三个关键约束

| 约束 | 写法 | 解决什么问题 |
| --- | --- | --- |
| 只抽明确陈述 | “只抽取文本明确陈述的事实，不做领域推断” | 抑制模型用核电常识补全原文没写的关系 |
| 必须给证据 | “每条三元组必须给出原文逐字片段 evidence” | 使 NLI 校验与人工复核可行 |
| 不确定就标 low | “无法确定的关系标注 confidence: low” | 把风险显式化，便于后处理分级剔除 |

# 七、后处理（决定数据质量的一层）

原始抽取结果
  ├─ ① Schema 校验：JSON 格式、类型枚举合法性 → 不合法的丢弃/修复
  ├─ ② 实体归一化：术语表映射 + embedding 相似度候选 → LLM 判定是否合并
  ├─ ③ 数值校验：单位合法性、量级合理性、低低<低<正常<高<高高
  ├─ ④ 去重：精确三元组去重；(主语,谓语) 相同但宾语不同的标记复核
  └─ ⑤ NLI 溯源校验：LLM 判断 "evidence 是否支持该三元组" → 不支持的剔除

| 环节 | 本工程实现 | 典型收益 |
| --- | --- | --- |
| Schema 校验 | kgpoc/postprocess.py :: schema_check_triples | 过滤字段缺失、谓词越界、类型非法的垃圾输出 |
| 实体归一化 | kgpoc/normalize.py（术语表驱动）+ 预留 embedding 接口 | SG / 蒸发器 / 蒸汽发生器 合并为一个节点 |
| domain/range 校验 | config/relation_constraints.yaml | 抓住“蒸汽发生器 PART_OF 安全壳”这类方向错位 |
| 去重 | 按 (主语key, 关系, 宾语key) 合并，保留最完整 evidence | 同一事实被多个章节重复抽到 |
| 数值校验 | config/ontology.yaml :: validation_rules | 拦下 165 MPa 这种量级错误 |
| NLI 溯源校验 | prompts/nli_verification.md | 专杀幻觉：证据不支持即剔除 |

# 八、质量闭环与迭代

| 指标 | 计算方式 | 怎么改 |
| --- | --- | --- |
| Precision | 抽取正确的三元组 / 总抽取数 | 收紧 prompt 的“不得推断”条款；加强 NLI 口径 |
| Recall | 抽取正确的三元组 / 金标准总数 | 改两遍式抽取；给该关系补充正反例 |
| 分桶分析 | 按关系类型分别算 P/R | 找出弱项关系，针对性改定义而非盲目换模型 |
| 定值字段准确率 | 正确字段数 / 总字段数 | 逐字段比对，重点看单位换算与缺失 |

迭代方式：跑金标准 → 分桶看弱项 → 修改关系定义 / prompt → 重跑 → 直到达标。同时每批次抽 5% 人工 review，重点看 confidence=low 的样本。

# 九、图谱构建与下游验证

三元组 JSONL 转成 Cypher 导入 Neo4j Community（免费、自带可视化）。

定值作为 JSONL 存档，同时把参数 / 定值实体挂到图谱节点上，实现“图谱 + 定值表”联查。

10 个验证查询作为期末考，其中跨文档冲突检测最能体现图谱相对原文检索的增量价值，务必演示。

CREATE (e:Equipment {name:"蒸汽发生器", aliases:["SG","Steam Generator"]})
CREATE (s:System {name:"反应堆冷却剂系统", aliases:["RCS"]})
CREATE (e)-[:PART_OF {source:"教材p.45", confidence:"high"}]->(s)

# 十、技术栈清单

| 环节 | 工具 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 解析 | MinerU | 免费开源，中文 PDF 表格还原最好 |
| LLM | DeepSeek-V3 / GPT-4o | JSON mode，temperature=0 |
| Embedding | BGE-M3 | 实体归一化用（规模化阶段接入） |
| 图数据库 | Neo4j Community | 自带可视化，docker compose 已备 |
| 编排 | 纯 Python 脚本 | POC 不需要 LangChain 等框架，越简单越好排查 |
| 版本管理 | git 管理 prompt + schema | prompt 也是代码 |

# 十一、四周执行计划

| 周次 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 文档收集、解析跑通、人工标注金标准 | 金标准集（46 条三元组 + 7 条定值）、术语表 v1 |
| W2 | 本体定稿、抽取 prompt 开发、后处理脚本 | 可运行的完整 pipeline |
| W3 | 全量抽取、质量校验、按分桶结果迭代 prompt | 达标的数据集（预计 2000~5000 三元组） |
| W4 | Neo4j 入库、10 个验证查询、评估报告、demo 展示 | POC 结项材料 |

# 十二、往真实场景平移要留的接口

LLM 可替换：调用统一封装为 OpenAI 兼容接口，内网换成 vLLM 部署的本地模型只改 endpoint。

本体可扩展：真实文档会逼你增加实体类型（逻辑图、仪控信号、电缆），schema 用配置文件管理而非写死在 prompt 里。

保密分级打标：元数据里预留 security_level 字段，从第一天就养成习惯。

规模化成本预估：POC 跑通后记录“每份文档 → 抽取 token 消耗”，方便估算几百份文档的预算（本工程自动写入 outputs/token_usage.jsonl）。

检索方案：图谱适合关系型问题；纯原文问答仍应保留 RAG 路线，两者互补而不是替代。

# 十三、主要风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 文档导出合规 | 项目无法启动 / 违规 | 用公开资料做 POC；真实数据在内网跑 |
| 关系方向抽反 | 图谱问答全错 | domain/range 约束校验 + 关系定义里写清正反例 |
| 模型用常识补全 | 准确率虚高但不可信 | 强制 evidence + NLI 校验 + 人工抽检 |
| 术语口径不一致 | 同一实体分裂成多个节点 | 术语表 + 实体归一化 + 定期人工维护 |
| 表格跨页/合并单元格 | 定值抽取缺行 | MinerU 表格还原 + 每行必须有 evidence 溯源 |
| 指标虚高（金标准泄露） | 上线后质量崩塌 | 金标准独立于 prompt 迭代；另留一份未参与调优的测试集 |

# 附录：本工程的交付物清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| nuclear_kg_poc/ | 端到端可运行流水线（离线即可 demo） |
| docs/核电知识图谱POC实施方案.docx | 本文档 |
| docs/关系类型抽取定义手册.docx | 16 种关系的完整抽取定义与正反例 |
| docs/金标准标注规范.docx | 标注口径说明 |
| docs/金标准标注模板.xlsx | 标注模板 + 示例数据 + 术语表 |
| docs/10个验证查询与预期结果.docx | 期末考题与答案 |
| queries/verification_queries.cypher | 可直接执行的 Cypher |
| outputs/report.md | 最近一次运行的质量评估报告 |